| RPV: Ostrava 1 |  |  | měsíc: únor 2009 |  |  | datum: 19.1.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR | ROV | úsek TK , žst.SK | datum | čas | účel | poznámka |
| doplněno: |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 2302 H | Jablunkov –Návsí, NTV sudé sk. | 26.,27. a 28.2. | 7:00 – 15:00 | SRB - optimalizace |  |
| 301 | 22F513 | Ostrava-Bartovice, SK 2,4,8+NTV | 25.,26.,27.2. | 7:20 – 16:20 |  | Místo 22F512 / + SK 8/ |
| 301 | 22A304 | Albrech. u Č.T. –Havířov, TK2+NTV | 2.,3.,4.2. | 7:35 – 14:10 | Údržbové práce, odstranění vegetace | Přesun z 27-29.1. |
| 301 | 22F079 | Louky n/O lichá+NTV | 5.2. | 7:30 – 13:30 | Úpravy TV – Gagarin | / přesun z 1.3. / |
| dílčí změny: |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 22H301 | NS Albrechtice u Č.T. | 6.2. | 7:00 – 14:00 | Údržba | Přesun z 3.2. |
| zrušeno: |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 22F512 | Ostrava-Bartovice, SK 2,4+NTV | 25.,26.,27.2. | 7:20 – 16:20 |  |  |
| 301 | 22A024 | Č.Těšín – Louky nad Olší TK2+NTV | 6.2. | 7:30 – 15:30 | Výměna upevňovadel |  |